# 中共绍兴市委党校修学绿道改造工程

# 公

# 开

# 招

# 标

# 文

# 件

招标编号: [2020]10167号

| 采购单位： | 中国共产党绍兴市委员会党校 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江建诚工程管理咨询有限公司 |
| 监督单位： | 绍兴市财政局 |
| 二○二○年九月 |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标方法

第六部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，浙江建诚工程管理咨询有限公司受中国共产党绍兴市委员会党校委托，就下列项目进行公开招标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：

二、采购组织类型及方式：分散采购委托代理-公开招标

三、招标项目名称及数量：详见招标文件

| 标项 | 标段名称及数量 | 预算金额或最高限价（单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中共绍兴市委党校修学绿道改造工程 | ￥1935700.00 | ￥0.00 |

四、采购人的采购需求：详见招标文件

五、供应商的资格要求：

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2.投标人需具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有安全生产许可证；

3.项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有安全生产考核合格证（B证）。拟派项目负责人必须为投标企业在职职工，须提供缴费期限包含2020年5月至2020年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章的原件）；

4.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5. 投标人如为浙江省外注册企业，则需在浙江省住建厅备案；

6.不接受联合体投标。

六、资格审查方式：

1.资格后审。

2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。

七、招标文件获取方式、时间及地点等：

1.招标文件提供期限：2020年9月1日至2020年9月8日。

2.招标文件获取方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

3.招标文件售价：免费。

4.联系电话：0575-88678182。

5.提示：

（1）采购机构将拒绝接受未获取招标文件供应商的投标文件。

（2）招标文件的提供期限截止之日之后有潜在供应商提出获取招标文件的，采购机构将允许其获取。

（3）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理。

（4）更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴公共资源交易网查看下载。

八、投标与开标注意事项：

1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

3.投标文件制作、递交：

3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

3.2投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html”。

九、投标截止时间、地点及要求：投标人应于2020年9月22日09:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

十、开标时间及地点：2020年9月22日09:00时整在绍兴市延安路505号绍兴国际商务广场10楼会议室开标。

开标时间后1小时内（2020年9月22日上午09:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年9月22日上午09:30前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

十一、投标保证金：无。

十二、招标公告发布：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/和http://ggb.sx.gov.cn。

十三、本项目公告期限：本公告发布之日起五个工作日。

十四、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑受理地点：浙江建诚工程管理咨询有限公司[绍兴市五云村委四楼代理一部]；联系人：于玲娜；联系电话：0575-88678182。投诉受理地点：绍兴市财政局政府采购监管处（绍兴市凤林西路151号1402室）；联系人：应春兴；联系电话：0575-85209806。

十五、联系方式：

# 1.采购人联系方式：中国共产党绍兴市委员会党校，李老师，0575-88129165。

# 2.代理机构项目联系人：浙江建诚工程管理咨询有限公司，于玲娜，0575-88678182。

十六、其他：

参与绍兴市政府采购活动的供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。

投标人应承担实际施工可能发生的额外工作的风险，对施工过程中发生的不可预见情况、或者参考造价编制的内容中与实际情况有缺漏的，投标人应在投标时充分考虑施工成本，结算时不予调整单价或增加项目,工程量按实结算。

浙江建诚工程管理咨询有限公司

2020年9月1日

第二部分 投标须知

前附表

表一：

| 项 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中共绍兴市委党校修学绿道改造工程 |
| 2 | 建设地点 | 中共绍兴市委党校内 |
| 3 | 建设规模 | 预算金额：1935700元 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 本工程施工范围为场外绿化、侧石、绿改停铺装、自然式水池、沥青停车场、山路改迁、建筑以及围墙等，具体详见施工图及标底。 |
| 7 | 工期要求 | 50日历天（具体开工时间以开工令为准） |
| 8 | 建设资金来源 | 财政拨款 |
| 9 | 投标人资质 等级要求 | 1、企业资质要求：投标人需具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有安全生产许可证； 2、项目负责人资质：具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有安全生产考核合格证（B证）。拟派项目负责人必须为投标企业在职职工，须提供缴费期限包含2020年5月至2020年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章的原件）； |
| 10 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 评标入围 | 全部入围 |

表二：

| 项 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金：本项目不缴纳。 |
| 15 | 招标文件提供期限及招标文件获取方式 | 1.招标文件提供期限：2020年9月1日至2020年9月8日。2.招标文件获取方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 |
| 16 | 投标截止时间、地点及要求 | 投标人应于2020年9月22日09:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。 |
| 17 | 开标时间及地点 | 2020年9月22日09:00时整在绍兴市延安路505号绍兴国际商务广场10楼会议室开标。 开标时间后1小时内（2020年9月22日上午09:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年9月22日上午09:30前）未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 18 | 评标办法 | 造价下浮率计分法（下浮范围为5%-15%） |
| 19 | 履约保证金 | 中标额的5％ |
| 20 | 投标报价 | 投标人按采购人提供的招标控制价为基数，以下浮率形式报价。 |
| 21 | 现场踏勘 | 投标人自行组织现场踏勘。现场踏勘所发生的费用由投标方自行承担，踏勘过程中的安全责任投标人自负。 |
| 22 | 注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |
| 23 | 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费及专家评审费： （1）以中标通知中确定的中标总金额作为服务费的计算基数，具体比例按照《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）文件规定的收费基准价格执行，专家评审费按绍兴市公共资源交易中心相关标准执行。 （2）中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇等非现金付款方式直接交纳中标服务费。 公司名称：浙江建诚工程管理咨询有限公司 账 号：387062315370 开 户 行：中国银行绍兴高新技术开发区支行 （3）以上费用在领取中标通知书前交纳。 |

一、总则

1. 工程说明

详见前附表。

2. 招标范围

详见前附表。

3. 招标方式

本工程采用造价下浮率计分法，资格审查采用资格后审方法。

4. 资金来源

详见前附表。

二、招标文件

1．招标方式

1.1 本次招标采用公开招标方式进行。

1.2 如投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价。

2.授权委托

本项目为电子投标项目，投标人的法定代表人或其授权代表不需要参加现场投标和开标。

3. 投标费用

投标人应自行承担招标代理费、专家评审费及编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4. 招标文件的修改

4.1 招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）)等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

4.3招标文件的修改

4.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

4.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

5.参考品牌

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

三、投标文件

- 投标文件的语言、计量单位、形式及效力

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

1.5投标文件的形式和效力

1.5.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。

1.5.2投标文件的效力：

投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密，亦视为投标文件撤回。

2. 投标文件的组成

投标文件中电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人的签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

2.1 法定代表人身份证明（格式见第六部分附件）；

2.2 授权委托书（格式见第六部分附件）；

2.3代理人身份证复印件（格式见第六部分附件）；

2.4投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证、省住建厅核发的进浙企业备案证明（外省企业需提供，省内企业无需提供）复印件（加盖单位公章）；

2.5投标人拟派项目负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）、项目负责人的包含2020年5月至2020年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）复印件（加盖单位公章）；

2.6投标承诺书(格式见第六部分附件)；

2.7招标控制价认可函（格式见第六部分附件）；

2.8投标函（格式见第六部分附件）；

2.9总报价书（格式见第六部分附件）。

以上文件组成“投标文件”。投标人在“投标文件”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，可能会被评标委员会视为未实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

（企业资质证书、企业安全生产许可证、项目负责人建造师证、安全生产考核合格证（B证）允许使用电子证书打印件（需加盖单位公章），二维码扫描不能获取信息的，则资格审查不通过。）

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《总报价书》等附表要求填写。

3.2投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4.投标文件的有效期

4.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起60天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

4.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

5.投标文件的规定

5.1投标文件应按统一格式填写。

5.2投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。

5.3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

5.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.5投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

5.6电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

6.投标文件的提交

投标人应按“招标公告”规定的时间、方式将投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期提交的投标文件。

7．投标文件的补充和修改

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

四、开标和评标

1．电子招投标开标及评审程序

1.1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

1.3宣布各投标人的报价；

1.4根据评标办法规定确定中标单位。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3．评标

3.1评标组织

3.1.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.1.2评标委员会由有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

3.1.3评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.1.4评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.1.5评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

3.2 评标办法

3.2.1开标后，评标委员会首先对各投标人递交的投标文件进行符合性审查，凡招标文件对投标人相关资格要求和投标文件实质性内容严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，由评标委员会认定作为无效投标予以废除。对投标文件中的疑问，由评标委员会对投标人进行询标，投标人做出的书面答复作为投标文件的补充，但不得对投标文件的实质性内容进行修改。

3.2.2 投标人以采购人提供的招标控制价为基数，在5%-15%（含上、下限，下同）有效范围内确定下浮率（百分比小数点后保留两位，即**.**%，小数点后第三位四舍五入），设为Xi；

3.2.3 由采购人1名代表在5%-15%有效范围内（各档之间的步长为0.5%）各随机抽取二个下浮率，算术平均值作为评估下浮率，设为Y。各投标人报价分值评估计算如下：

当Xi＝Y时，得分＝100；

当Xi＞Y时，得分＝100-（Xi-Y）×100×4；

当Xi＜Y时，得分＝100-（Y-Xi）×100×5。

3.2.4 以最高分中标。推荐1家投标单位为中标候选单位，评标计分精确到小数点后两位，第三位四舍五入，并标明从高分到低分的排列顺序，当推荐的中标候选单位得分相同时，按下浮率大的排序在先，得分和下浮率均相同时由采购人当场抽签确定中标单位。

3.3重新开标情形

有下列情形之一的，采购人应重新招标：

3.3.1 开标会议确认有效投标人少于3家的；

3.3.2 开标会议确定的中标人放弃中标资格或者经查实无中标资格的。

3.4 重大偏差情形

3.4.1 下列情形之一的，视作重大偏差：

3.4.1.1 无法定代表人身份证明或法定代表人身份证明未加盖单位公章的；

3.4.1.2 无授权委托书或授权委托书未加盖单位公章和法定代表人未签字或盖章的；

3.4.1.3 无投标承诺书或投标承诺书未加盖单位公章和法定代表人未签字或盖章的；

3.4.1.4 无招标控制价认可函或招标控制价认可函未加盖单位公章和法定代表人未签字或盖章的；

3.4.1.5 无投标函、总报价书或投标函总报价书未加盖单位公章和法定代表人未签字或盖章的；

3.4.1.6 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；3.4.1.7 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

3.4.1.8 投标人名称或组织结构与资格预审不一致且未有工商变更证明的；

3.4.1.9 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

3.4.2 重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。

五、授予合同

1.中标条件

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2.中标确认

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

2.3采购人应在确认中标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

3．中标通知

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、绍兴公共资源交易网http://ggb.sx.gov.cn）发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2采购机构通过政采云平台向中标供应商签发中标通知书。请中标供应商自行登录政采云平台下载并打印中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

4．履约保证金

4.1采购人在签订合同时，按合同法规定可向中标人收取不高于中标额的5％的履约保证金，采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。

4.2供应商在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。

4.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

5．合同备案

5.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起3个工作日内，将采购合同原件报代理公司备案。

5.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

6.验收

6.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

# 六、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，可以以书面邮寄的方式向采购机构提出质疑，否则，采购机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（即供应商报名截止之日）起计算，但采购文件在报名截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.供应商提交提出质疑应当提交质疑书和必要的证明材料，质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（7）提出质疑的日期。

（8） 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。

（9） 质疑人因故不能自行办理质疑事项的，可以委托代理人办理质疑事宜，但应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

（10）质疑人提供的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

4.采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

第三部分 招标项目范围及要求

（一）项目内容

施工图范围内场外绿化、侧石、绿改停铺装、自然式水池、沥青停车场、山路改迁、建筑以及围墙等，具体详见施工图及标底。

（二）施工要求和验收

除非招标人另有要求，中标人必须按招标人提供的施工图和有关国家规范和标准施工，未提到的其他规范和标准，只要与本工程有关，中标人都必须遵照执行。

（三）工期：50日历天（具体开工时间以开工报告为准）。

（四）要求质量等级：合格；承包方式：包工包料；

（五）结算编制依据及结算口径

1.工程参考造价由采购人根据国家现行规定的工程量计算规则及采购文件规定的计价方法和要求组织编制，并接受财政部门组织审定。

2 本工程参考造价编制依据：

2.1定额套用：计价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、（2018版）《浙江省建设工程计价规则》、（2018版） 《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》、（2018版）《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》、（2018版）《浙江省通用安装工程预算定额》、（2018版）《浙江省市政工程预算定额》、（2018版）《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》、以及省市相关文件、补充和调整管理规定。

2.2工程费用计取

1、本工程标底编制时，铺装、绿化、建筑、安装，综合费用按《浙江省建设工程计价规则（2018）版》各相应专业工程中限计取。请投标单位在报价时自行综合考虑，结算时不作调整。

2、安全文明施工基本费按市区中限计取，其他施工组织措施费均不考虑。其中铺装及绿化按园林绿化及景观工程考虑，土建工程按市政土建工程考虑，安装工程按安装工程考虑；请投标单位在报价时自行综合考虑，结算时不作调整。

3、税金按增值税9%计取。

4、规费按各专业规费费率的40%计取。

5、农民工伤保险费已包含在规费中，结算时不再单独计取该费用。

2.3材料价格：按2020年第6期《绍兴市建设工程造价管理信息》、《浙江造价管理信息》及市场调查价。

标底内人工单价：按2020年6月份绍兴市信息价补差直接进入综合单价，差价部分只计取税金。

“综合价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费、等一切相关费用，但不包括税金，投标人自行考虑报价。

“材料价”指除税材料价。

3． 其余事项详见施工图及标底。

第四部分 合同主要条款

合同条件采用建设工程施工合同示范文本（GF－1999－0201）的《合同条件》，合同协议条款将由采购人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下为采购人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。

一、施工组织设计和工期

1. 进度计划

乙方投标文件中的施工组织设计（或方案），甲方对其进度计划提出质疑和合理修正时，乙方应在签订合同后 7 日内提供修正的施工组织设计，甲方代表将在 7 日内批复。

本次工程需要分区块施工的，乙方应依照甲方要求，在相应时间安排分区块进行施工。

2.工程进场

乙方收到甲方开工通知后第二天内进场并开工。如因乙方原因造成延迟的，甲方有权对于延迟进场的做出罚款2000元/日。

3. 工程开工

乙方收到甲方开工通知后，在 第二天开工。

4. 工程工期

工期为50日历天。

5. 工期延误

对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，合同工期相应顺延。

5.1 额外或附加的增加工程量超过合同造价 20 ％以上。

5.2 由甲方造成的延误、障碍阻止。

5.3 不可抗力。

5.4 非乙方的过失或造成的。

6. 工期履约

1、乙方递交施工进度表后，甲方会同监理，每两周/次依照进度计划进度查验，如发现未能按时依照进度施工，首次发现，予以警告。第二次查验发现落后于进度安排的，给予每次10000元/次的处罚，金额从合同款中扣除，第三次查验发现不能按进度完成的，甲方除罚款外，有权终止合同。未支付的工程款作为违约金抵扣，不再进行支付。

2、本次项目未能按时完工的，视为工期违约，扣罚违约金2000元/天，从合同款中扣除。

3、乙方为配合甲方正常教学活动而造成的停工或分片施工，工期不予变更。

二、质量与验收

1. 质量标准

乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行施工，乙方必须作出质量履约保证，并在工程合同签订方前提交给甲方，在工程竣工验收后自动转为保修金。工程质量由甲方指定的单位或个人监管。

1.1甲方对本工程质量的特殊要求： 合格  。

2. 工程质量等级

乙方中标的质量等级标准为本工程的合同约定条件。

2.1 本次工程过程中，甲方及监理会对相关工程节点进行查验，认为不能满足质量要求的，有权要求乙方进行整改。乙方如有异议，则参照相关国家标准或邀请质监单位或个人核验，核定不能达到要求质量等级的，作违约论处。

2.2 对质量等级未达到合格的部分，甲方要求乙方进行整改，如乙方在3天内未实质响应的，或因人为原因导致同一质量问题一再出现的，甲方有权予以2000元/次的罚款，并无条件返工直至工程达到要求质量目标，如乙方不配合进行及时整改的，甲方有权邀请第三方施工单位就相关质量问题进行整改，费用由乙方支付，并在结算款中扣除同等费用作为罚金。

2.3中标人必须做出工期和质量履约保证，工期和质量履约保证金为中标价的5％（工期履约保证金2.5%和质量履约保证金2.5%）。由于中标人原因未能按时完工或有质量问题的，均视为违约，除工期履约保证金不予返还外，扣罚违约金2000元/天。从合同款中扣除。预验收质量未达标的，除质量履约保证金不予返还外，扣罚违约金20000元/次，并进行整改，直至验收通过。

2.4中标人应按现行的相关规定进行施工。

2.5中标人需在中标通知书发出之日起30天内与招标人签订合同，如未在该规定时间内签订合同的，招标人有权单方面终止中标人的中标资格。

三、合同价款与支付

（以下文本中，“甲方”即采购人，“乙方”即中标人）

一、合同范围

合同范围应与中标通知书、招标文件及被招标人接受的技术商务规范偏离表相一致。合同范围和双方的职责在 “招标文件”明确。

二、合同的签订

乙方在中标通知书发出7日内按招标文件和中标投标文件的约定，和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订书面合同。

1、结算方式：合同采用固定下浮率承包，合同执行期内浮率不变，工程量按实结算。

合同价=（招标控制价-不参与下浮部分造价）×（1-中标下浮率）+不参与部分造价。

2、工程款支付

开工后10日内，乙方提供合同价的5%作为履约保证金，随后甲方向乙方支付合同金额的20%作为预付款。项目通过预验收后，支付至合同价的60%。待项目通过正式竣工验收，完成决算审计并将相关资料整理备档后，一个月内付至审计价的100%。竣工验收后，质量履约保证金自动转为质保金，待工程质保期（二年）满后退还，均不计息。乙方应配合控制造价，工程终审价格超过合同价的，按合同价执行。

3、保修期限

本工程保修期从竣工验收合格之日起二年。

4、其他

（1）、在施工过程中若出现工程质量、进度等问题，在甲方三次口头通知或一次书面通知后仍未能采取有效措施的，甲方有权单方终止合同，并保留索赔的权利。

（2）、本工程须配备专职质量安全员。

（3）、中标项目负责人一经甲方确认，乙方不得擅自变更。项目负责人的到位率不得低于90%。到位率以每周为一个计算周期，通过甲方抽检等方式统计计算，乙方承诺的到位率每降低一个百分点，支付违约金1000元，依次类推。降低十个百分点项目负责人将被扣除工程结算款1%（当天在施工现场4小时以上视为当天到位）。项目负责人开会缺席的，每缺席一次支付违约金2000元，以上均用现金支付或在工程款支付时扣除。

（4）、投标人所提供的必须是合法生产的货物和服务，并能确保在中标合同有效期内按照合同中规定的要求及时交付。

（5）、施工用水、用电按相关规定执行。

（6）、乙方必须做出工期履约保证，由于乙方原因未能按时完工的，均视为违约，乙方向甲方缴纳违约金每日1000元，超过10日后，乙方向甲方缴纳违约金每日3000元。

（7）、乙方应按现行的相关规定进行施工，履约保证金为中标价的5％（质量履约保证金和工期履约保证金各2.5%），并在项目合同签订前提交给甲方。

（8）、乙方采购材料、设备

乙方采购材料、设备：材料由招标人看样确认后乙方自行采购，以符合设计和规范要求为原则。

应承担的违约责任：承担返工损失和工期、质量的违约责任 。

所有材料必须有质保书和合格证，有检测要求的材料、防雷接地设施等需经专业机构、单位进行检测认证许可，并且符合施工规范要求。

三、合同修改

双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

四、质量标准和验收

乙方应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供维修服务，因乙方原因达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。双方对质量有争议的，由双方同意的专业质监机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

五、违约责任

质量违约：乙方维修质量不能达到合格标准的，应无条件返工至合格，返工时间计入工期内，如因此造成工期违约，则按工期违约处理。

文明施工违约：乙方在工程与使用单位或外来人员发生争吵、斗殴现象的，根据情节轻重扣除违约金2000～20000元。

乙方屡次造成工期违约或质量违约或文明施工违约的，如违约次数累计达到3次以上或违约扣罚金额累计达到5000元以上的，甲方有权要求乙方更换现场施工、管理人员；如仍无改进的，违约次数累计达到5次以上或违约扣罚金额累计达到10000元以上的，采购人有权单方面中止合同，清退乙方并委托其他单位继续工作，并不再支付乙方未结费用。

六、违约赔偿

除不可抗力外，如确因客观原因，乙方发生不能按期完成维修任务，甲方发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

七、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用书面形式送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

九、其他

乙方应切实加强对现场施工作业人员的安全、文明施工的教育培训，应负责做好施工现场的安全防护工作，防止人身安全、交通事故的发生，杜绝用电事故，切实执行安全协议及安全技术交底的各项内容，并按国家有关规定做好安全防护工作。发生事故均有乙方负责，与甲方无涉。

凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同签订地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

合同应在双方签字盖章，甲方收到乙方提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标方法

1. 评标组织

由采购人对投标人的投标文件进行符合性评审。

2. 评标办法

2.1采购人宣布开标会议开始，介绍到会单位及人员。

2.2 投标人以采购人提供的招标控制价为基数，在5%-15%（含上、下限，下同）有效范围内确定下浮率（百分比小数点后保留两位，即**.**%，小数点后第三位四舍五入），设为Xi；

2.3 由采购人1名代表在5%-15%有效范围内（各档之间的步长为0.5%）各随机抽取二个下浮率，算术平均值作为评估下浮率，设为Y。各投标人报价分值评估计算如下：

当Xi＝Y时，得分＝100；

当Xi＞Y时，得分＝100-（Xi-Y）×100×4；

当Xi＜Y时，得分＝100-（Y-Xi）×100×5。

2.4 以最高分中标。推荐1家投标单位为中标候选单位，评标计分精确到小数点后两位，第三位四舍五入，并标明从高分到低分的排列顺序，当推荐的中标候选单位得分相同时，按下浮率大的排序在先，得分和下浮率均相同时由采购人当场抽签确定中标单位。

第六部分投标文件应提交的有关格式范例

投标文件主要内容：

1、法定代表人身份证明书                        （附件一）

2、授权委托书                                  （附件二）

3、代理人身份证复印件（正反两面）              （附件三）

4、投标承诺书                                  （附件四）

5、招标控制价认可函                            （附件五）

6、投标函                                      （附件六）

7、总报价书                                    （附件七）

8、其余按招标文件要求提供的资料格式自拟

附件一：法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年         月         日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：      系                                    （投标人名称）                   的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：（盖章）

日期：    年   月   日

附件二：授权委托书

本人           （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现委托                                   （单位名称）的            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                               （招标项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：    年   月   日

代理人：          （签字或盖章）

身份证号码：

日期：    年   月   日

附件三：

代理人身份证复印件（正反两面）

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件四：投标承诺书

致：                                 （采购人名称）

根据贵公司     年    月    日发布的

（招标项目名称）招标公告，现决定参加该招标项目的投标活动，并在此作如下法律承诺：

1、严格遵守相关法规的一切规定，履行相关义务。

2、投标文件的内容真实、有效、合法的。

3、如果中标，我单位将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同，并且严格履行合同义务，如在合同执行过程中出现违约行为，愿承担违约责任。

4、没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚。

5、同意向采购人提供任何与该项投标有关的资料。

6、我方同意所提交的投标文件在投标文件有效期内有效，我方将受此约束。

7、我单位承诺参加                           （招标项目名称）工程投标报名的项目负责人           （姓名），一旦我方中标，我方保证不更换项目负责人，并保证项目负责人到位率在 90 ％以上。

8、若我单位违反上述承诺，自愿无条件接受取消中标资格、暂停交易、投标保证金不予退还等措施。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我单位负责。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件五：招标控制价认可函

致：                                    （采购人名称）

本单位自愿参加                                             （招标项目

名称）的投标活动，并在此作如下法律承诺：对采购人提供的招标控制价表示认可，无任何异议。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件六：投标函

工程           投 标 函

采购人：

1、根据已收到                 工程的招标文件，我方经现场考察和研究，我方愿以采购人提供的招标控制价为基数下浮       %（小写）的价格承包上述工程施工。

2、一旦我方中标，我方保证在          天（日历日）内竣工并移交整个工程。

3、如果我方中标，我方将按招标文件约定提交履约担保。

4、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方承诺安全文明施工费按审定后的费用金额计取。

投 标 人：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行名称：

银行帐号：

电    话：                                   日期：    年    月    日

附件七、总报价书

工程                总报价书

| 投标人： |
| --- |
| 质量等级 |  |
| 投标工期 |  |
| 造价下浮率（小写）： % |

备注：以上报价为最终报价，评标过程中不再考虑相关优惠、扣除等因素。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日